**城镇污水排入排水管网许可申请服务采购需求**

1. **项目名称：城镇污水排入排水管网许可申请服务**

**项目预算：49000.00元**

1. **项目内容与质量要求**
2. 乙方按照甲方提供的技术资料和要求为基础开展许可申请服务工作，服务内容为：

（1）资料收集；

（2）全院排水管道（井）检测；

（3）绘制全院排水管道（井）总平面图；

（4）排水水质检测；

（5）办理并取得城镇污水排入排水管网许可证。

2、服务质量要求：乙方保证服务内容符合住房和城乡建设部门关于城镇污水排入排水管网许可管理办法的规定。

**三、服务其他要求及服务成果提交清单**

1、甲方所需要乙方完成的服务任务，甲方应尽可能提供完善资料给乙方，以方便乙方开展工作。本项目履行完毕后，由甲方提供的基础资料，乙方应全部退还甲方。

2、乙方在收到基础资料后应立即检查签收；如乙方认为基础资料不符合要求或不一致，应向甲方说明理由，甲方应重新提供。

3、乙方确认且接收资料后，则视为甲方资料已提供完全。在服务过程中，乙方发现资料或方案出现问题，则应由乙方及时提出并且提出合理解决方案。

4、乙方向甲方提交以下服务文件清单如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 提交内容 | 数量 | 说明 |
| 1 | 排水管道（井）检测报告 | 2 | 文本+U盘 |
| 2 | 排水管道（井）总平面图 | 2 | 文本+U盘 |
| 3 | 排水水质检测报告 | 2 | 文本+U盘 |

**四、付款**

1、付款单位：长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）

2、付款条件：乙方服务内容全部完成，服务文件交付甲方，并完成排入排水管网许可证的办理；凭乙方开具等值增值税普通发票一次性支付合同金额。

**五、验收标准和方法**

1、甲方负责按照要求联系组织召开评审会或组织相应的技术审查，评审会或者相应技术审查阶段即为成果验收阶段。乙方根据评审会意见或相应技术审查意见进行调整完善后，按照甲方的规范要求提交最终成果的纸质和电子版（该最终成果应经甲方书面确认），经甲方验收合格后即视为服务文件验收合格。

2、乙方根据住房和城乡建设部门关于城镇污水排入排水管网许可管理办法的规定和程序进行许可申请，并取得城镇污水排入排水管网许可证。

3、服务内容经过修改后仍达不到城镇污水排入排水管网许可管理办法的规定，甲方有权终止或解除合同，甲方除有权不再支付费用外，乙方还应退还甲方支付的全部费用。

**六、服务时间、地点**

1、服务时间：总服务周期为45天，各阶段服务进度应满足甲方进度要求，具体实施中再根据甲方批准计划落实，总的进度要求以满足甲方要求为原则。

2、服务地点：甲方指定的地点。

**七、投标文件有关内容，必须对本章提出的所有要求进行具体的响应和承诺。**